수익자 홈페이지 AI 챗봇 개발 PoC 시나리오

IT운영팀 & 자문2팀/2026.06

- PoC 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 한글 비정형 RAG 기반 챗봇 + 대시보드 페이지 + 자동 적재 파이프라인의 통합 구현 가능성·운영 편의성·확장성·비용을 검증하여 본 구축 솔루션 선정의 근거 확보 |
| 1차 사용자 | 투자풀 홈페이지 수익자(외부 기관 담당자) |
| 서비스 구성 | 자연어 챗봇 위젯(홈페이지 임베드) 정형 데이터 기반 대시보드 페이지(기금별 비교·분포통계·등급 분포 등) 자동 적재 파이프라인(PDF → 정형 DB + 벡터 DB) |
| 프로토 타입 | 당사 OCIO자문본부 자문2팀 자체 구현 프로토타입 존재. PoC는 벤더 솔루션이 본 프로토타입 대비 동등 이상의 품질·자동화·운영성을 제공 가능한지 검증함 |

- 대상 데이터

PoC 적재 분량은 2개년 +전체 기금(연도별 비교·맥락 부하 검증 가능 수준)

| 자료 구분 | 분량 (회당) | 구조 특성 | PoC 적재 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기금운용평가보고서 | 약 500p~600p | • 약 25개 기금 표준 6섹션 구조 • 표 + 본문 • 가로 페이지 1종 포함(분포통계) | 2개년 |
| 경영실적평가보고서 | 약 1,000p | • 양식 별도(기금운용평가보고서와 구조 유사) | 2개년 |
| 평가근거 자료 | 가변 | • 평가 기준·근거 |  |
| 부가 자료 (게시판 PDF) | 가변 | 시장자료·교육자료·투자풀 소개 | 선택 적용 |

주: PoC 단계에서는 정형 DB(Oracle 등 내부 시스템) 연계는 포함하지 않으며, 본 구축 2단계에서 검토함.

- 핵심 검증 영역(7개)

솔루션의 제품 품질을 변별력 있게 비교하기 위해 다음 7개 영역을 정의함

| # | 검증 영역 | 검증 포인트 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 정형 표 데이터 추출 | • 각 기금의 "3.1 평가결과 총괄표" (비계량+계량+조정+전체합계)를 정형 데이터로 추출 • 한글 표 + 병합 셀 + 수치/등급 혼재 환경 | 셀 단위 정확도 100% 일치 |
| V2 | 다년도 통합 데이터 추출·연결 | • 연도별 보고서에서 동일 지표를 추출하여 시계열로 연결 • 등급 추세, 점수 변동 등 | 동일 기금 동일 지표 매핑 정확도 100% 일치 |
| V3 | 서술형 본문 LLM 요약 품질 | • "4. 자산운용 총평" (8~10단락) → 단일 연도 기준 핵심 요약 • 한 줄 요약 + 본문 요약 두 단계 | 분량 일관성 ±15% (핵심 키워드 포함) |
| V4 | 가로 페이지 데이터 추출 | • 보고서 "기금 자산운용 계량지표별 실적현황" (가로 레이아웃) • 가로 페이지 인식·표 구조화 능력 | 셀 단위 정확도 95% 이상 포함 |
| V5 | 다중 문서 교차 참조 | • 기금운용평가보고서 + 평가근거 자료 간 상호 연결 응답 • "○○ 평가 항목의 근거는?" → 근거 문서 인용 | 교차 참조 응답 정확도 80% 이상 |
| V6 | RAG 챗봇 종합 응답 품질 | • Golden Q&A 20~30문항 • 단일·표·다년도·법령·종합·할루시네이션 6가지 유형 분포 | 정확도 80% 이상 근거 인용 90% 이상 할루시네이션 방어 90% 이상 |
| V7 | 자동 파이프라인 운영 편의성 | • PDF 업로드 → 파싱·청킹·임베딩·DB 적재 자동화 • 운영자 콘솔에서 청킹·임베딩·LLM 모델 변경 가능 여부 • 사용량·비용 모니터링·통제 | IT 1명 운영 가능 수준 PDF 1건 처리 합리적 시간 내 |

- 자문 2팀 프로토타입

OCIO 자문2팀은 보고서 자체 구현 프로토타입을 사전 구축하여 RAG·정형 DB·챗봇 통합 구조를 검증 완료한 상태. 벤더 솔루션이 해당 프로토 타입을 기준으로 동등 이상 구현 가능함을 확인하는데 목표.

  - 프로토타입 기술 스택 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 파싱 | PDF 텍스트 레이어 기반 파싱(OCR 미사용). 목차(TOC) 정규식 파싱 + 인쇄/PDF 페이지 오프셋 보정 |
| 청킹 | 이원 구조 — section_toc(목차 단위 1,800자 비중첩, 임베딩 대상) + page_lossless(페이지 단위, FTS 대상). 꼬리 400자 미만 흡수 |
| 임베딩 | 임베딩 모델(1,000차원급) 사전 계산 후 RDB BLOB 저장 |
| 검색 | 코사인 유사도 top-k (numpy 벡터화) + 키워드 부스트(토큰당 +0.05, 최대 +0.15). 재랭킹 단계 없음 |
| 폴백 | 벡터 검색 실패 시 FTS5(SQLite) 키워드 검색 자동 대체 |
| 챗봇 | LLM기반 Function Calling Tool-Use 루프 (다단계 추론) |
| 도구 구성 | 정형 SQL 10개 + RAG 1개 = 총 11개 도구. 모델이 질문 성격에 따라 선택 |
| 세션 | 최근 6턴(12메시지) 멀티턴 메모리, SSE 스트리밍 응답 (status/tool/token/done) |
| DB 분리 | 정형 데이터와 RAG 데이터를 분리한 2개 DB 구조(정형 7테이블 + 세션) / rag.db(chunk + FTS5 + 임베딩 BLOB, 2-tier) |

  - 벤더 솔루션 기대 기능

| 구분 | 프로토 타입 | 벤더 솔루션 기대 기능 |
| --- | --- | --- |
| 벡터 저장소 | 단일 RDB 내 벡터 BLOB | 통합 플랫폼 또는 전용 별도 DB 관리형 제공 |
| 하이브리드 검색 | 벡터 유사도 + 단순 키워드 가중치 | 정교한 하이브리드 검색 옵션(가중치 결합 알고리즘·BM25·시맨틱 재정렬 등) |
| 재정렬 단계 | 별도 재정렬 단계 없음 | 재정렬 서비스 또는 시맨틱 재정렬 기능 |
| 청킹 전략 | 고정 크기 비중첩(1,800자) + 페이지 무손실 (수동) | 시맨틱·계층 청킹 자동 최적화 |
| 에이전트 도구 사용 | LLM Function Calling + 자체 정의 도구 약 10개 (직접 구현) | 관리형 에이전트 서비스(멀티 도구 오케스트레이션·플래닝 자동화) |
| 멀티 모델 지원 | 특정 LLM 패밀리 화이트리스트(수동 분기) | 다양한 모델 자유 교체·관리형 호스팅 |
| 멀티턴 세션 | 자체 세션 테이블(제한된 턴 수) | 관리형 세션·메모리 서비스(단기·장기 메모리 분리 포함) |
| 스트리밍 응답 | 자체 SSE 구현 | 솔루션 기본 제공 스트리밍 |
| 자동 우회 동작 | 벡터 실패 시 키워드 검색으로 자동 대체 | 동등 수준 + 관리형 모니터링·알림 |
| 데이터 적재 자동화 | 다단계 파이프라인(자체 구현) | 노코드 자동 적재 또는 시각화 워크플로우 |

- 자동 적재 파이프라인 상세

자동 파이프라인 운영 편의성(V7)과 직접 연결되는 자동화 파이프라인 5개 세부 기능. 현업 프로토타입에서는 Python 코드로 구현되어 있으며, 벤더 솔루션이 동등 수준을 관리형 솔루션으로 제공 가능한지 확인

| # | 기능 | 결과물 적재처 | 활용처 |
| --- | --- | --- | --- |
| V7-1 | PDF 목차 기반 파싱 (대제목·소제목·조항) | 메타데이터 | 전 단계 기반 |
| V7-2 | 표 추출 → 정형 데이터화 | 정형 DB | 대시보드 비교 표·점수 카드 |
| V7-3 | 본문 요약 (LLM) | 정형 DB (TEXT) | 본문 요약 카드·한 줄 요약 |
| V7-4 | 본문 청킹·임베딩 | 벡터 DB | 챗봇 응답 |
| V7-5 | 데이터 API 제공 | 외부 콜 인터페이스 | 홈페이지 시각화 연동 |

- 챗봇 검증 시나리오

  - 질의 유형

| 유형 | 예시 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 단일 검색 | 투자풀 위탁 운용 기관은? | 정확 사실 추출 |
| 표 데이터 추출 | 2023년 군인연금기금 자산군별 수익률은? | 표 수치 정확 인용 |
| 다년도 비교 | 2024년 대비 2025년 운용 규모 변화는? | 다년도 통합 응답 (V2) |
| 다중 문서 교차 | ○○ 기금이 양호 등급인 이유는? | 평가근거 ↔ 평가보고서 연결 (V5) |
| 종합 요약 | 지난 2년간 운용 성과를 요약해줘 | 다문서 통합 요약 |
| 원문 부재 | 보고서에 없는 항목 질문 | 할루시네이션 방어 |

  - 시각화 응답

챗봇이 정형 데이터 기반 질의에 응답할 때 단순 텍스트가 아닌 표·차트 형식의 시각화 응답을 제공할 수 있는지 검증
예: “국민연금기금 2020~2024 등급 추세” → 응답 내 시계열 차트 또는 표 자동 생성

- 비기능 요구사항

| 유형 | 내용 |
| --- | --- |
| 보안/규제 | PoC 단계 개인정보 미포함 |
| 응답 시간 | 챗봇 평균 5초 이내, 대시보드 데이터 응답 3초 이내 |
| 비용 통제 | 사용자별·일별 토큰 한도 설정 가능·사용량·비용 가시화 |
| 가드레일 | 프롬프트 인젝션 방어·민감정보 필터·응답 거부 정책 설정 |
| 확장성 | 내부 챗봇 확장·정형 DB 연계·사내 비정형 통합 검토(2단계 이후) |
| 운영 | IT인력 1명으로 운영 가능 수준·모니터링·로그·장애 알림 |

- 예상 일정

| 구분 | 시점 |
| --- | --- |
| 벤더 환경 셋업 + 데이터 적재 | 2026.07.초 |
| PoC 실행 + 평가 | 2026.07.중~말 |
| 평가 보고·본 구축 결제 | 2026.08.초 |
| 본 구축 착수 | 2026.08.중 |
| 운영 오픈 목표 | 2026년 연내 |

- PoC범위 외(참고)

다음 항목은 PoC 단계에서 검증하지 않으며, 본 구축 단계 또는 후속 단계에서 별도 검토함.

| 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| 평가단 ↔ 기금 매핑 관계도 | 현업 Key-In 방식(PDF에 없는 정보) |
| 사용자 인증·RLS | 1차 공개 데이터 대상, 2단계 내부 챗봇 확장 시 검토 |
| 정형 DB(Oracle 등) 연계 | 2단계 업무 어시스턴트 확장 단계로 보류 |
| 홈페이지 UI 연동 | PoC종료 후 검토 |
| 경영실적평가보고서 대시보드 | 기획 단계(PoC에는 챗봇·문서 추출 검증만 포함 |